PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL SITIO WEB DE HACHE CUEROS

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# Destinatario: Andrés Bonafede (Hache cueros)

# Fecha de la propuesta: 23/09/2014

# Versión: 1.1

# Desarrolladores: Diseñadora: Antonela Suarez

# Diseñadora: Nerina Munarin

# Programador: Ian Riva

# Programador: Gustavo Croce

# Programador: Augusto Bustos

# Programadora: Paola Bruno

Índice

[1.Datos de contacto](#h.d4pfa4a01ota)

[1.1 Cliente](#h.mt9ghge1xbug)

[1.2 Desarrolladores](#h.ppswximi9v7c)

[2.Introducción](#h.q49y5lqgnzvh)

[3.Objetivos](#h.4ko3elllvt0g)

[3.1 Objetivo principal](#h.t9t6gfyp5ofs)

[3.2 Objetivos secundarios](#h.fyw8twwog597)

[4.Descripción del proyecto](#h.ndtkeey81r3e)

[5.Detalles de mantenimiento](#h.50nfj0c4god7)

[6.Detalles técnicos](#h.c0ynbh4y432r)

[7.Mantenimiento](#h.jfv8btjla3o6)

[8.Plazo de Entrega](#h.62owyqjqzlhn)

[9.Tiempo de Desarrollo](#h.gkj1uvimh7n9)

[Registro de cambios (changelog)](#h.gkj1uvimh7n9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA | AUTOR | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 

# 

# Propuesta para cliente

Desarrollo sitio web *Hache Cueros*

## 1.Datos de contacto

### 1.1 Cliente

Andrés Bonafede

Tel: 156240824

Email: [andresbonafede@live.com.ar](mailto:andresbonafede@live.com.ar)

### 1.2 Desarrolladores

Diseñadora: Antonela Suarez Email: ants.ruth@gmail.com

Diseñadora: Nerina Munarin Email: [nerypompas2@gmail.com](mailto:nerypompas2@gmail.com)

Programador: Ian Rivas Email: [ianriva96.ir@gmail.com](mailto:ianriva96.ir@gmail.com)

Programador: Gustavo Croce Email: [gustavo.vella2@gmail.com](mailto:gustavo.vella2@gmail.com)

Programador: Augusto Bustos Email: [bustosaugusto62@gmail.com](mailto:bustosaugusto62@gmail.com)

Programadora: Paola Bruno Email: [paolaedithbruno@gmail.com](mailto:paolaedithbruno@gmail.com)

## 2.Introducción

Con el desarrollo del sitio web para *Hache Cueros* se buscará estructurar una interfaz que posibilite una mayor difusión de dicha marca, una grata experiencia para el usuario y brinde al cliente una herramienta para la expansión de su negocio de fácil manejo y acceso.

## 3.Objetivos

### 3.1 Objetivo principal

Desarrollar el sitio web de la empresa Hache Cueros, incluye la programación (backend) y su respectiva interfaz (frontend).

### 3.2 Objetivos secundarios

-Otorgarle mayor fidelidad a la identidad de la empresa, que llegara a su público receptor pertinente.

-Vinculación de *Nah Cueros*, productos de marroquinería, con el sitio web de *Hache Cueros*.

-Posicionar en el mercado a través de la web a la empresa, para una mayor apertura y diferenciación en cuanto a la competencia.

-Brindarle otro medio de comunicación.

## 4.Descripción del proyecto

*Hache Cueros* se presenta como un emprendimiento de talabartería que busca ofrecer productos de alta calidad, a pedido del cliente, impulsado bajo el lema “Esfuerzo y Calidad”.

Luego de la toma de contacto con el emprendimiento y su problemática se analizan diversos factores y se llega a la conclusión de que frente a la situación planteada por el cliente la solución más pertinente y adaptable es la del desarrollo de un sitio web para dicho emprendimiento, que sirva de catálogo para la presentación de toda la gama de productos que ofrece, teniendo la posibilidad de colocar los importes de dichos productos. Además contará con el siguiente diagrama de funcionalidades:

## 

## 5.Detalles de mantenimiento

En cuanto al mantenimiento del contenido, que incluye carga de material fotográfico, actualizaciones de diversa índole, como planilla de precios, secciones serán efectuadas por el propietario de dicho sitio, sin intervención de programadores ni diseñadores. Los contenidos cargados primeramente serán para el testing del sitio.

## 6.Detalles técnicos

A continuación se especifican las tecnologías y los requerimientos técnicos apropiados para el sitio.

Tecnologías a utilizar

Frontend

HTML5, CSS, Javascript.

Backend

Python 2.7 o superior, Django, Motor de Base de Datos MySQL.

Requerimientos del proyecto

Hosting - Dreamhost.

## 7.Mantenimiento

No se incluye mantenimiento posterior a la entrega final. El tiempo de mantenimiento es a modo de garantía.

## 8.Plazo de Entrega

El plazo de entrega, está estipulado para el 03 de diciembre del 2014 por la Municipalidad de Mendoza, en su curso de Desarrollo Web.

## 9.Tiempo de Desarrollo

Tiempo para desarrollar el sitio es de 9 semanas. Se divide por release en fechas estipuladas y el cliente se compromete a verlos y testearlos de forma pertinente y reportar errores detectados, lo que no sea reportado por parte del cliente será tomado por parte de los desarrolladores como que esta en buen funcionamiento y se seguirá adelante con los próximos release.

## 10.Anexos

# 