|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | R2 | R3 | R4 |
| Semana 1 (22/09 - 28/09)   * Wireframes * Marca * Tipografìa * Estilo | Semana 4 (13/10 - 19/10)   * Maquetado sección “nuestros valores” * ABM * Artículos, consultas | Semana 7 (03/11 - 09/11)   * Testing usuario * Contacto, e-mail * ABM * Agenda, eventos (sección) | Semana 10 (24/11 - 30/11)   * Testing usuario |
| Semana 2 (29/09 - 05/10)   * Maquetado Home * Fotos * MER | Semana 5 (20/10 - 26/10)   * Maquetado sección “tendencias” * Subir fotos * Subir fotos 2º semana | Semana 8 (10/11 - 16/11)   * Nah!, categorías (frontend) * “Carrito” para presupuesto |  |
| Semana 3 (06/10 - 12/10)   * ABM * Categorías artículos * AMB * Página, pestañas * Login | Semana 6 (27/10 - 02/11)   * Editor texto * Publicar - no publicar artículos * Destacar - no destacar artículos | Semana 9 (17/11 - 23/11)   * Nah!, artículos (frontend) * Modificar y recuperar contraseña * Correcciones, Feed back usuario |  |